## Slide 1
PPLG • KELAS X
SOFTWARE DEVELOPMENT LIFE CYCLE
Modul Presentasi Siswa — Memahami proses pengembangan software dari ide sampai maintenance
12 Pertemuan • 15 Metode • Mini Project
Dari Ide → Menjadi Software

## Slide 2
🎯 Tujuan Pembelajaran
Setelah materi ini, kamu tidak hanya hafal nama metode — kamu mampu memilih metode yang sesuai.
Paham SDLC
Menjelaskan arti, tujuan, dan tahapan SDLC.
Kenal 15 Metode
Membedakan karakteristik setiap metode.
Analisis Proyek
Menentukan metode berdasarkan kondisi proyek.
Buat Rancangan
Menyusun mini project SDLC secara berkelompok.
2

## Slide 3
🚀 Pertanyaan Pemantik
Kalau guru meminta kamu membuat aplikasi absensi, apakah langsung coding?
JANGAN LANGSUNG CODING!
• Siapa yang akan menggunakan?
• Apa masalah yang ingin diselesaikan?
• Fitur apa yang dibutuhkan?
• Bagaimana cara menguji aplikasi?
• Bagaimana jika kebutuhan berubah?
Intinya…
Software yang baik lahir dari proses yang baik. SDLC membantu tim bekerja lebih terarah, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan software yang sesuai kebutuhan.
Masalah → Proses → Solusi
3

## Slide 4
💡 Apa Itu SDLC?
Software Development Life Cycle
SDLC adalah proses atau siklus untuk mengembangkan perangkat lunak secara sistematis.
Planning
Analysis
Design
Development
Testing
Deployment
Maintenance
Bukan hanya coding. Coding adalah salah satu bagian dari siklus pengembangan.
4

## Slide 5
🧭 Tahapan SDLC
Kenali fungsi setiap tahap sebelum mengenal metode-metodenya.
1. Planning
Menentukan masalah, tujuan, waktu, biaya, sumber daya.
2. Analysis
Menggali kebutuhan pengguna dan proses bisnis.
3. Design
Membuat rancangan UI, database, UML, flowchart.
4. Development
Menulis kode dan membangun software.
5. Testing
Mencari bug dan memastikan fitur bekerja.
6. Deployment
Membuat software siap digunakan.
7. Maintenance
Memperbaiki, mengamankan, dan mengembangkan software.
5

## Slide 6
🗺️ Peta 15 Metode SDLC
Gunakan kata kunci untuk mengingat fokus utama tiap metode.
01 Waterfall
Berurutan
02 V-Model
Testing
03 Iterative
Pengulangan
04 Incremental
Bertahap
05 Prototyping
Prototype
06 Spiral
Risiko
07 RAD
Cepat
08 Agile
Fleksibel
09 Scrum
Sprint
10 XP
Kualitas kode
11 Kanban
Visual
12 DevOps
Otomasi
13 Big Bang
Eksperimen
14 Fountain
Tumpang tindih
15 RUP
Iteratif + arsitektur
6

## Slide 7
01 • WATERFALL
Metode berurutan — seperti air terjun.
Planning → Analysis → Design → Coding → Testing → Deployment
Planning
Analysis
Design
Coding
Testing
Deploy
👍 Kelebihan
Sederhana • terstruktur • dokumentasi jelas
👎 Kekurangan
Sulit menerima perubahan di tengah proses.
🎯 Cocok untuk
Kebutuhan stabil dan sudah jelas sejak awal.
7

## Slide 8
02 • V-MODEL
Pengembangan dan pengujian dirancang berpasangan.
Requirement
Acceptance Test
System Design
System Test
Architecture
Integration Test
Module Design
Unit Test
CODING
Fokus: kualitas & testing sejak awal
8

## Slide 9
03–04 • ITERATIVE & INCREMENTAL
Sama-sama bertahap, tetapi fokusnya berbeda.
03 • ITERATIVE
Fokus: mengulang dan memperbaiki. Versi 1 → Evaluasi → Versi 2 → Evaluasi → Versi 3 Contoh: login → login + dashboard → perbaikan UI.
04 • INCREMENTAL
Fokus: menambah bagian/fitur. Increment 1: Login Increment 2: + Data Siswa Increment 3: + Nilai Increment 4: + Laporan
Iterative = ulang & perbaiki
Incremental = tambah bagian
9

## Slide 10
05–06 • PROTOTYPING & SPIRAL
Dua metode yang kuat untuk kebutuhan yang belum pasti atau proyek berisiko.
05 • PROTOTYPING
Kebutuhan → Prototype → Feedback → Perbaikan 🎯 Fokus: memahami kebutuhan pengguna. Cocok ketika pengguna belum dapat menjelaskan aplikasi secara detail. Contoh: prototype aplikasi kantin diperlihatkan ke siswa dan guru.
06 • SPIRAL
Planning → Analisis Risiko → Development → Evaluasi 🎯 Fokus: manajemen risiko. Cocok untuk proyek besar/kompleks dengan risiko tinggi. Contoh risiko: keamanan, biaya, integrasi, teknologi.
10

## Slide 11
07–08 • RAD & AGILE
Cepat, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan.
07 • RAD
Rapid Application Development 🎯 Fokus: kecepatan pengembangan. • User Design • Construction • Feedback • Deployment Cocok untuk aplikasi tertentu yang perlu dibuat cepat.
08 • AGILE
🎯 Fokus: fleksibilitas & feedback. Plan → Build → Test → Feedback → Improve ↺ Kebutuhan boleh berubah sepanjang proyek. Agile adalah pendekatan; Scrum, XP, dan Kanban adalah contoh framework/praktik yang berkaitan dengan Agile.
11

## Slide 12
09–10 • SCRUM & EXTREME PROGRAMMING
Dua pendekatan Agile yang sering ditemui di dunia kerja.
09 • SCRUM
Peran: • Product Owner • Scrum Master • Developers Istilah: • Product Backlog • Sprint • Daily Scrum • Review • Retrospective 🎯 Kata kunci: SPRINT
10 • XP
Extreme Programming Praktik utama: • Pair Programming • TDD • Refactoring • Continuous Integration • Small Releases 🎯 Kata kunci: kualitas kode & feedback cepat
12

## Slide 13
11–12 • KANBAN & DEVOPS
Visualisasi pekerjaan dan otomatisasi delivery.
KANBAN
TO DO
Login
DOING
Database
DONE
Laporan
12 • DEVOPS
Development + Operations Plan → Code → Build → Test → Release → Deploy → Monitor → Feedback 🎯 Fokus: automation, CI/CD, delivery cepat, monitoring.
Kanban = visual workflow
13

## Slide 14
13–15 • BIG BANG, FOUNTAIN & RUP
Tiga metode terakhir: eksperimen, aktivitas tumpang tindih, dan proses iteratif terstruktur.
13 • BIG BANG
Ide → Coding → Testing 👍 Sederhana untuk eksperimen kecil. ⚠️ Risiko tinggi untuk proyek besar. Kata kunci: eksperimen.
14 • FOUNTAIN
Aktivitas dapat tumpang tindih. Analysis ↔ Design ↔ Coding ↔ Testing Lebih fleksibel daripada alur yang sangat berurutan. Kata kunci: overlap.
15 • RUP
4 fase: 1. Inception 2. Elaboration 3. Construction 4. Transition Kata kunci: iteratif + arsitektur.
14

## Slide 15
📊 Perbandingan 15 Metode
Gunakan tabel ini sebagai peta cepat saat memilih metode.
Metode
Fokus
Fleksibilitas
Waterfall
Berurutan
Rendah
V-Model
Testing
Rendah
Iterative
Pengulangan
Sedang
Incremental
Bertahap
Sedang
Prototyping
Validasi kebutuhan
Tinggi
Spiral
Risiko
Tinggi
RAD
Kecepatan
Tinggi
Agile
Adaptasi
Tinggi
Scrum
Sprint
Tinggi
XP
Kualitas kode
Tinggi
Kanban
Visual workflow
Tinggi
DevOps
Otomasi delivery
Tinggi
Big Bang
Eksperimen
Sangat tinggi
Fountain
Overlap aktivitas
Tinggi
RUP
Iterasi & arsitektur
Sedang–Tinggi
15

## Slide 16
🧠 Bagaimana Memilih Metode?
Tidak ada satu metode yang selalu paling baik.
Kebutuhan sudah jelas & stabil?
→ Pertimbangkan Waterfall / V-Model
Kebutuhan belum jelas?
→ Pertimbangkan Prototyping
Risiko proyek tinggi?
→ Pertimbangkan Spiral
Butuh cepat?
→ Pertimbangkan RAD
Kebutuhan sering berubah?
→ Pertimbangkan Agile / Scrum
Workflow perlu terlihat jelas?
→ Pertimbangkan Kanban
Delivery perlu otomatis?
→ Gunakan praktik DevOps
16

## Slide 17
🎯 Studi Kasus
Pilih metode berdasarkan kondisi, bukan karena 'metode favorit'.
Kasus A • Perpustakaan
Kebutuhan sudah jelas: • Buku • Anggota • Peminjaman • Pengembalian • Laporan ❓ Metode apa yang cocok?
Kasus B • Marketplace
Kebutuhan sering berubah berdasarkan feedback pengguna. ❓ Metode apa yang cocok?
Kasus C • Sistem Risiko Tinggi
Sistem kompleks dan memiliki risiko keamanan/integrasi. ❓ Metode apa yang cocok?
A → Waterfall
B → Agile/Scrum
C → Spiral
17

## Slide 18
👥 Aktivitas Kelompok
Sekarang kamu menjadi Software Development Team.
MINI PROJECT SDLC
1. Pilih masalah
2. Tentukan pengguna
3. Tulis 10 fitur
4. Pilih metode
5. Buat flowchart
6. Buat wireframe
7. Presentasikan
Contoh proyek: Absensi • Perpustakaan • Kantin • Kas Kelas • Inventaris • Rental Game
18

## Slide 19
📝 Kuis Cepat
Coba jawab tanpa melihat slide sebelumnya.
Metode yang paling berurutan?
A. Agile B. Waterfall C. Kanban D. Scrum
Fokus utama Spiral?
A. Risiko B. Sprint C. Visual D. Kecepatan
Dalam Scrum, periode kerja disebut?
A. Increment B. Sprint C. Cycle D. Phase
Kanban menekankan?
A. Waterfall B. Visual workflow C. Prototype D. ERD
Metode untuk memvalidasi kebutuhan dengan model awal?
A. Prototyping B. Big Bang C. V-Model D. RUP
19

## Slide 20
🤔 Refleksi
Berhenti sejenak dan cek pemahamanmu.
Saya memahami pengertian SDLC.
YA
BELUM
Saya dapat menjelaskan tahapan SDLC.
YA
BELUM
Saya dapat membedakan Waterfall dan Agile.
YA
BELUM
Saya memahami 15 metode.
YA
BELUM
Saya dapat memilih metode untuk sebuah kasus.
YA
BELUM
Saya siap membuat mini project.
YA
BELUM
✍️ Metode yang paling menarik bagi saya: ____________________________
20

## Slide 21
INGAT 3 HAL INI
01
SDLC bukan hanya coding.
Software dibuat melalui proses yang terstruktur.
02
Tidak ada metode yang selalu terbaik.
Pilih berdasarkan kebutuhan, risiko, waktu, dan tim.
03
Tujuan akhirnya adalah menyelesaikan masalah.
Software yang baik adalah software yang berguna bagi penggunanya.
DARI IDE → MENJADI SOFTWARE
Selamat belajar, calon developer! 🚀
21